SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-01-50

e- mail: dlutow@dlutow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach”.

Akceptuję:

Wójt Gminy Dłutów

mgr inż. Grażyna Maślanka- Olczyk

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-01-50

e- mail: dlutow@dlutow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” lub „Pzp”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Ślądkowice na odcinku od km 0+738,00 do km 2+010,00 zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacja techniczną, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- remont jezdni (konstrukcje zgodnie z projektem),

- remont poboczy (wyprofilowanie, uzupełnienie, zagęszczenie), rowów, rur pod zjazdami,

- wycinka drzew.

3. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają:

- projekt budowlany „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ślądkowice II gmina Dłutów”;

- projekt wykonawczy uwzględniający geologię terenu,

- szczegółowa specyfikacja techniczna,

-  kosztorys ślepy (wraz z książką przedmiarów).

4. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. niżej wymienione czynności i roboty:

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                 i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                       a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie oraz dokumentację powykonawczą budowy,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,

- sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac.

5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane) - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. CPV- 45 233140-2.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących terminach:
a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 07.11.2014r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie – tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu lub przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni asfaltowej lub w technologii powierzchniowego utrwalenia o długości nie mniejszej niż 1 km i wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. brutto każda.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – w szczególności posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł. ( słownie: trzysta tysięcy zł),

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wskazanych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg formuły “spełnia” - “nie spełnia”.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

3)  dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W/w dowodami są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty niezbędne do wykazania warunku określonego w pkt 5 ust. 2 niniejszej SIWZ.

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł ( słownie: trzysta tysięcy zł).

5) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Na podstawie art. 26 ust.2d  ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

#### 7. INFORMACJE O SPOSOBACH POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3.  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Anna Małecka tel. 044 634 05 21 wewn. 118.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010, na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium- przetarg nieograniczony na „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach”;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium.

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem lit. e).

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było on przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp lub pełnomoctnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Sposób przygotowania oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” zgodnym z treścią załącznika nr 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c) Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na: wszystkich  wypełnionych stronach oferty,  załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany.

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w tym podpisania i złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty,

e) Wraz z ofertą winny być złożone: oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej SIWZ.

f) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w

odpowiednich załącznikach do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną w tych wzorach.

g) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

h) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

i) Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone

imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką

pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę.

j) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być

opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

k) W przypadku, gdy Wykonawca złożył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia

na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „Za zgodność z oryginałem” oraz opatrzona podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

l) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

ł) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „ NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ) ”.

m) Wymagane jest zamieszczenie oferty w podwójnej nieprzezroczystej kopercie, którą należy zaadresować na adres Zamawiającego:

Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

i oznaczyć:

OFERTA NA : „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

Koperta zewnętrzna nie może zawierać nazwy i danych oferenta.

Koperta wewnętrzna winna posiadać dane umożliwiające ewentualny zwrot oferty jeśli wystąpiłyby przesłanki określone ustawą.

2. Zawartość oferty:

1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) – o ile dotyczy (zgodnie z pkt 10 ust. 1 ppkt 1 lit. d) SIWZ).

3) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6 SIWZ.

4) Oświadczenie o podwykonawcach – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

5) Kosztorys ofertowy.

11. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa  dnia 26.09.2014r. o godz. 1200

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Dłutów, ul. Pabianicka 25. 
3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem

dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25

do dnia 26.09.2014r. do godziny 1200.

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

# 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2014r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, Dłutów  ul. Pabianicka 25 – Sala Narad.

7. Otwarcie ofert jest jawne.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną liczbą w formularzu oferty ( załącznik nr 1) bez względu na sposób jej obliczenia.

3.  Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę pisarską.

4. Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagrodzenia. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę jego oferty.

5. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz SIWZ, realizowanych zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wraz z kosztami wszelkich opłat i badań.

6. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót i kosztorysu ślepego. Przedmiar i kosztorys mają charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym i wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

7. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego, SIWZ, szczegółowej specyfikacji technicznej, kosztorysu i przedmiaru robót jak również inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia m.in.:

a) podatek od towarów i usług,

b) przygotowanie zaplecza budowy z dostawą niezbędnych mediów wraz z opłatami za korzystanie z nich,

c) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie,

d) projekt organizacji ruchu,

e) obsługi geodezyjnej budowy, która obejmuje m.in. tyczenie oraz dokumentację powykonawczą budowy,

f) zabezpieczenia dojazdów i dojść do posesji na czas robót,

g) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

h) odszkodowania za wyrządzone szkody,

i) prace porządkowe oraz zagospodarowanie i odbiór odpadów

8. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.

9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia pomiędzy Zamawiającym,

a Wykonawcą w walutach obcych.

UWAGA: Drewno pochodzące z wycinki drzew, wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przechodzi na własność wykonawcy, toteż przychód z tego tytułu winien być wkalkulowany w cenę.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 100 pkt.

2. Sposób obliczania punktów:

Cena minimalna

------------------------- x 100 =  ilość przyznanych punktów ocenianej ofercie,

cena proponowana

gdzie:   cena min.   - najniższa cena ofertowa zaoferowana spośród ważnych ofert

cena proponowana    - cena zaoferowana w ocenianej ofercie

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) na  stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

Wzór umowy został załączony do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 7).

16. DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY.

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin

realizacji zamówienia,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia

zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla

Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

d)  ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości).

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.)

2. Zamawiający zwróci kwotę równą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których

mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,

6) Składając ofertę wspólnie ( art. 23 ustawy Pzp ) przez dwóch lub więcej wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) ofertę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 ust. 1 ppkt 1-4 niniejszej specyfikacji - musi przedłożyć, w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu,

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 ust. 1 ppkt 5-8 i ust. 6 niniejszej specyfikacji - składa każdy z wykonawców w imieniu własnym.

8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zostały określone w §7 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego.

2. Załącznik nr 2 -. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.

3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę.

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

5. Załącznik nr 5 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.

6. Załącznik nr 6 -  Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania.

7. Załącznik nr 7 -  Wzór umowy.

8. Załącznik nr 8 – Kosztorys ślepy (z przedmiarem robót),

9. Załącznik nr 9 -  Szczegółowa specyfikacja techniczna;

10. Załącznik nr 10  - Projekt budowlany „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ślądkowice II gmina Dłutów”;

11. Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy uwzględniający geologię terenu.

#### Załącznik Nr 1

#### O F E R T A

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach”.

Składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:
o wartości netto .....................................................................................zł.

podatek Vat  w wys. ..................%  tj. ..............................................................

wartość brutto ................................... zł. (słownie ...................................)

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 07.11.2014r.

Udzielamy gwarancji: 48 m-cy.

# Oświadczamy że :

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Istotnych Warunków  Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

- W cenie oferty uwzględniliśmy  wszelkie prace towarzyszące oraz roboty niezbędne do realizacji przedmiotowego  zamówienia.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

Akceptujemy

- Wskazany w  Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- Zapisy projektu umowy i ogólne warunki umowy, a w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

# Dane oferenta:

Nazwa:………………………………….

Adres:................................................

...........................................................

tel/fax:................................................

..................................................................................

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach” na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Nazwa oferenta: ..........................................................................................................

Adres oferenta: ...........................................................................................................

Telefon: ..............................................                  Fax: ...............................................

OŚWIADCZAM – OŚWIADCZAMY*, że:

spełniamy warunki udziału w postępowania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2013r. poz. 907 ze zm.) a w szczególności oświadczam/oświadczamy*, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia;

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

Nazwa oferenta: ..........................................................................................................

Adres oferenta: ...........................................................................................................

Telefon: ..............................................                  Fax: ...............................................

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2013r., poz. 907 ze zm)nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach”.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1)   wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)   należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                                   podpis i pieczęć imienna

Uwaga: W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy wykonawca w imieniu własnym.

# Załącznik nr 3

# WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach” oświadczam /oświadczamy*, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy* następujące roboty:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Data i miejsce wykonania | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.2 PKT 5 USTAWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach”  oświadczam /oświadczamy*, że

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy;*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust. 2 pkt 5, w której skład

wchodzą poniższe podmioty:*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

# WYKAZ  PRAC PRZEZNACZONYCH DO PODWYKONANIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach” oświadczam/ oświadczamy*, że następujące części niniejszego zamówienia są przeznaczone do podwykonania:

| Lp. | Zakres wykonywanych prac | Podwykonawca |
| --- | --- | --- |

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

###### Załącznik nr 7

## Wzór umowy

zawarta w dniu ..........................., w Dłutowie pomiędzy:

Gminą Dłutów, z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

### mgr inż. Grażynę Maślanka-Olczyk – Wójta Gminy Dłutów,

przy kontrasygnacie mgr Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dłutów

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na „Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach” o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Ślądkowice na odcinku od km 0+738,00 do km 2+010,00 zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacja techniczną, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Zakres prac obejmuje, w szczególności:

- remont jezdni (konstrukcje zgodnie z projektem),

- remont poboczy (wyprofilowanie, uzupełnienie, zagęszczenie), rowów, rur pod zjazdami,

- wycinka drzew.

3. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają:

- projekt budowlany „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ślądkowice II gmina Dłutów”;

- projekt wykonawczy uwzględniający geologię terenu,

- szczegółowa specyfikacja techniczna,

-  kosztorys ślepy (wraz z książką przedmiarów);

4. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. niżej wymienione czynności i roboty:

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                 i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                       a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie oraz dokumentację powykonawczą budowy,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,

- sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac.

5. CPV- 45 233140-2.

§ 2.

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:
a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 07.11.2014r.

2. Strony uznają pracę za wykonaną w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. b, jeśli w tymże terminie Wykonawca zakończy prace, złoży o tym pisemne zawiadomienie Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1.

3. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:.........................

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:..............................................

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 lit a) (po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy).

2. Wykonawca zobowiązuje się:

a) do złożenia oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane – w dniu podpisania umowy,

b) wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, złożoną ofertą,

c) do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących  jego własność,

d) do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających  koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia,

e) do urządzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przyłączeń wodociągowych i   energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g) do demontażu, napraw, montażu  oraz likwidacji  innych uszkodzeń obiektów  istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

h) do wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia (linie energetyczne i telefoniczne oraz inne),

i) do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j) do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny  pracy,

k) do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienia przejezdności drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego, zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, wykonania przejść i dojazdów zapewniających bezkolizyjny dostęp do posesji,
l) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

ł) do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek,

m) do uzgodnienia i sporządzenia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

n) do zapewnienia kierowania robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem,

o) do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

p) do informowania pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:
-  o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego,

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

r) do dokonania odkrywek i poniesienia ich kosztów w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikającyh.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy oraz  ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr fizycznych, uszkodzeń ciała, śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 5.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie:

o wartości netto ................................................................................................

podatek Vat  w wys. ..................%  tj. ..............................................................

wartość brutto ................................... słownie .................................................

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

3. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane  w okresie realizacji umowy.

4. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół odbioru  robót wymienionych w § 1,  stwierdzający niewadliwe wykonanie  przedmiotu umowy.

5. Na podstawie protokołu odbioru określonego w ust. 4 Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii faktur VAT podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz dalszych podwykonawców.

7. Termin zapłaty  faktury wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o  których mowa w ust. 6, termin zapłaty faktury biegnie od daty doręczenia dokumentów wymaganych w ust. 6.

8. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze.

9. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, NIP: 731-191-43-26.

§ 6.

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

b) dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) dziennik budowy,

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoły badań i sprawdzeń,

f) kosztorys powykonawczy.

2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru.

3. Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wysokość upustu ustala Zamawiający,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno  być skierowane  na adres Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie……………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni od dnia

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w § 2 ust. 1 lit. b);

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy

przez Zamawiającego;

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej

projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,

których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9.

e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen

ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, osoba upoważniona przez Zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada

zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się

za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane z zastrzeżeniem ust. 16 .

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8.

- Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia.

- Termin gwarancji wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, zaś rękojmia zaczyna bieg od upływu terminu gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmii Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin, po którym wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji upływa w dniu sporządzenia protokołu pogwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

§ 9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmii - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień  od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 10.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należności z tytułu kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 10.

- Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 umowy oraz w formie zgodnej z zapisami SIWZ.

- Strony uzgadniają, że Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Roboty zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z rękojmi za wady na wykonane roboty i zostanie zwrócone najpóżniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy  przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.

§ 11.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w ust. 4 w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12.

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od

zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji

zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin

realizacji zamówienia,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia

zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla

Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wynikły w trakcie realizacji zamówienia

d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez  ustalenie jego

nowej wartości.

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- SIWZ.

- Projekt budowlany „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ślądkowice II gmina Dłutów”;

- Projekt wykonawczy uwzględniający geologię terenu.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna.