## Umowa nr ……/2017

zawarta w dniu …………., w Dłutowie pomiędzy:

Gminą Dłutów, z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

### mgr inż. Grażynę Maślanka-Olczyk – Wójta Gminy Dłutów,

przy kontrasygnacie mgr Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dłutów

a

…………………..,  zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………..………………………………………………..,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1579) na „Przebudowa odcinków dróg gminnych”  o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach,

- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach,

- wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu,

zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SST), sztuką budowlaną, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgłoszeniami wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Zakres prac obejmuje, w szczególności :
- przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach o łącznej długości 110,00 mb (wykonanie na istniejącej nawierzchni wyrównania mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej, remont cząstkowy nawierzchni zjazdu publicznego, regulację wysokościową poboczy poprzez wykonanie warstwy z gruntu z dowozu),

- przebudowę odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach o długości 220mb (wykonanie na istniejącej nawierzchni wyrównania mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej, regulację wysokościową poboczy poprzez wykonanie warstwy z gruntu z dowozu, przebudowę istniejących zjazdów – 2 szt., montaż przepustów, odtworzenie istniejącego rowu po stronie wschodniej drogi na odcinku 538mb),

- wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu długości 400 mb (wykonanie na istniejącej nawierzchni wyrównania mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej, regulację wysokościową poboczy poprzez wykonanie warstwy z gruntu z dowozu, regulację wysokościową istniejących zjazdów).

3. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają:

- Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach;

- Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach,

- Projekt budowlano-wykonawczy: Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach”,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach”,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu”

- kosztorys nakładczy z przedmiarem „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach”,

- kosztorys nakładczy z przedmiarem „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach”,

- kosztorys nakładczy z przedmiarem „Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu”.

4. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. niżej wymienione czynności i roboty:

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących   i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia  a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- obsługę geodezyjną,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacyjnych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,

- sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

- poniesienie kosztów wyłączeń kabli energetycznych spod napięcia,

- koszty wszelkich badań i sprawdzeń,

- wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentacji projektowych i pozwoleń.

5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane) - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe.

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

§ 2.

1. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.11.2017r.

2. Strony uznają pracę za wykonaną w terminie, o którym mowa w ust. 1, jeśli w tymże terminie Wykonawca zakończy prace, złoży o tym pisemne zawiadomienie Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1.

3. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………..

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy (po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy).

2. Wykonawca zobowiązuje się:

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym uproszczonym, projektem budowlano-wykonawczym szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, złożoną ofertą, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych,

b) do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących  jego własność,

c) do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających  koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia,

d) do urządzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przyłączeń wodociągowych i   energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

f) do demontażu, napraw, montażu  oraz likwidacji  innych uszkodzeń obiektów  istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

g) do wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia (linie energetyczne i telefoniczne oraz inne),

h) do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

i) do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny  pracy,

j) do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienia przejezdności drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego, zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, wykonania przejść i dojazdów zapewniających bezkolizyjny dostęp do posesji,
k) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

l) do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek,

ł) do uzgodnienia i sporządzenia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

m) do zapewnienia kierowania robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem,

n) do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

o) do informowania pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:
-  o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawiciela  Zamawiającego,

- do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej.

-  gdy zakres prac zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

- Wykonawca może przystąpić do realizacji prac dodatkowych nie objętych zakresem umowy tylko na podstawie odrębnej umowy /zlecenia/,

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy oraz  ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr fizycznych, uszkodzeń ciała, śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu umowy.

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem  robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 5.

7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do umowy, że osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego oraz Inspektorowi nadzoru na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy,  o którym mowa w ust. 7.

9. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 8 zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego przedstawić oświadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. w szczególności kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania do ich przedłożenia.

§ 5.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie:

a) przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach:

o wartości netto: …………………… zł

podatek Vat  w wys. 23%  tj. ......................... zł

wartość brutto: …………………………. zł

(słownie: ................................................................................ zł)

b) przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach:

o wartości netto: …………………… zł

podatek Vat  w wys. 23%  tj. ......................... zł

wartość brutto: …………………………. zł

(słownie: ................................................................................ zł)

c) wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu,

o wartości netto: …………………… zł

podatek Vat  w wys. 23%  tj. ......................... zł

wartość brutto: …………………………. zł

(słownie: ................................................................................ zł)
d) Łączna wartość zamówienia:

o wartości netto: …………………… zł

podatek Vat  w wys. 23%  tj. ......................... zł

wartość brutto: …………………………. zł

(słownie: ................................................................................ zł)

2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

3. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane  w okresie realizacji umowy.

4. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół odbioru  robót wymienionych w § 1,  stwierdzający niewadliwe wykonanie  przedmiotu umowy.

5. Na podstawie protokołu odbioru określonego w ust. 4 Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii faktur VAT podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz dalszych podwykonawców.

7. Termin zapłaty  faktury wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o  których mowa w ust. 6, termin zapłaty faktury biegnie od daty doręczenia dokumentów wymaganych w ust. 6.

8. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze.

9. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, NIP: 731-191-43-26.

§ 6.

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

b) dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) dzienniki budowy,

d) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoły badań i sprawdzeń,

f) kosztorys powykonawczy.

2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy i powiadomi uczestników odbioru.

3. Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wysokość upustu ustala Zamawiający,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno  być skierowane  na adres Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót ………………………………………. które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni od dnia

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w § 2 ust. 1,

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy

przez Zamawiającego;

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej

projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,

których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9.

e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen

ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, osoba upoważniona przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada

zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 lit. d niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest

dłuższy niż określony w ust. 4 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane z zastrzeżeniem ust.16 .

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8.

- Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia.

- Termin gwarancji i rękojmi wynosi po ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, zaś rękojmia zaczyna bieg w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

- Termin, po którym wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji upływa w dniu sporządzenia protokołu pogwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

§ 9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d)  za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d) za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d),

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d);

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d),

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d), za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d), za każdy dzień  od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d), za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 lit. d), za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 10.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należności z tytułu kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 10.

- Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 lit. d umowy oraz w formie zgodnej z zapisami SIWZ.

- Strony uzgadniają, że Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Roboty zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na wykonane roboty oraz gwarancji i zostanie zwrócone najpóżniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy  przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.

§ 11.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w ust. 4 w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12.

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej:

a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska (wycinka drzew),

b. jeżeli będą następstwem:

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w tym w szczególności zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, wprowadzenia rozwiązań zamiennych stosunku do przewidzianych w projekcie,

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur;

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe lub zamienne, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;

e.konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez  ustalenie jego nowej wartości.

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 wnioskodawca wprowadzenia zmian zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian.

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.

5. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iż Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Wzór oświadczenia.

- SIWZ.

- - Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach;

- - Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach,

- - Projekt budowlano-wykonawczy: Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu,

- - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108001E w Borkowicach”,

- - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110152E w Tążewach”,

- - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Lesieńcu”

\

Załącznik  nr 2

do umowy nr…..

z dnia……….

Wzór  Oświadczenia

Oświadczam, że zgodnie z poniższym wykazem osób przy realizacji zamówienia na Przebudowę odcinków dróg gminnych czynności objęte zakresem przdmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.) będą realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników:

| Lp. | Stanowisko | Data zatrudnienia | Rodzaj umowy |
| --- | --- | --- | --- |

…………………………………

Podpis wykonawcy